Team01 Retrospektif Toplantısı  
*9.5.22*

**Dosyayı düzenleyenler: Çiğdem Nur Özbay**

# Proje Özeti

|  |  |
| --- | --- |
| **Proje Durumu:** | İlk Sprint sonuna gelindi. 1. Sprint Backlogları, hazırlıklar ve araştırmalar tamamlandı. Oyun prototipleme aşamasında. |
| **Proje Hedefleri ve Amaçları:** | Dünya müziklerini tanıyarak puan kazanılan bir bilgi yarışması oyunu. |
| **Proje Süresi:** | 6 hafta |
| **Ekip:** | *Team01* |

# Alınan Dersler

## Yolunda giden süreçler:

* Hazırlıklar ve araştırmalar tamamlandı.
* İlk sprint görevleri tamamlandı.
* Prototiplemeye hazırız.
* Web sitesi açıldı.

## İyileştirilmesi gereken hususlar:

* Telif sorunu yaratmayacak kütüphanenin bulunması.
* Toplantılar düzenli bir şekilde planlanmaya başlanacak.

## Şansımızın yaver gittiği konular:

* Ürün fikrini hızlı bulma ve hemfikir olma.
* Yol haritasını belirleme.
* Proje risklere göre dönüştürülebilir şekilde planlandı.

# Yapılacak İşler

*Çıkardığımız dersler sonucunda ne gibi aksiyonlar almalıyız?*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yapılacak İş (Alınacak Aksiyon)** | **Tür**  [araç, süreç, ekip] | **Sorumlu kişi** | **Bağlantılar** |
| Kullanılacak kütüphanenin kesinleştirilip oyunun prototiplenmesine başlanması gerekiyor. |  |  |  |

# 

# Geleceğe Dair Konular

*Gelecekte yürütülecek benzer nitelikteki projelerde ne tür risklerin azaltılmasını veya hangi unsurlar için beklenmedik durum planı hazırlanmasını öneriyoruz?*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risk** | **Tür**  [teknik hususlar, süreç, ekip, zaman çizelgesi] | **İrtibat Kişisi** | **Bağlantılar** |
| Oyunda müzik kullanımının telif sorunu yaratmasına karşın farklı alternatif senaryolar üzerine düşünülüyor. |  |  |  |
| Dünya modelinin gerekli şekilde tamamlanamaması durumunda yedek planlama yapıldı. |  |  |  |

# İsteğe Bağlı Destekleyici Malzemeler ve Notlar

## Retrospektif Toplantısına Dair Notlar

**Tarih: 9.5.22**

**Sahibi: Çiğdem Nur Özbay**

**Katılımcılar:**

**Çiğdem Nur Özbay**

**Özgen Köklü**

**Abdulkadir Can Kinsiz**

**Hüseyin Tayyip Altay**

**Yağmur Kaya**

**Gündem: İlk sprint sonu projenin güncel durumunun tartışılması. Ürünün takvimin gerisinde kalmaması adına alınması gereken aksiyonlar.**